Innledning og teori

- MRPI modellen Kolb et al. (1986) , mål om å forenkle oppstartsfasen for team.

- Scrum rammeverk – for smidig utvikling

- Disse to elementene vi bli satt fokus på å bli drøftet.

Teamkontrakt

- MRPI modellen (MÅL, ROLLER, PROSEDYRER, INTERPERSONLIGE FORHOLD)

- Vi satt relativt høye krav for oss selv inne i gruppekontrakten, vi ville ha 10 ukentlige møter hvor vi utførte de nødvending elementene som er omtalt i scrum rammeverket. Og vi ønsket at hvert medlem skulle bidra med 10 timer arbeid hver uke. Målet vårt for prosjektet var å oppnå Karakter A eller B.

- I kontrakten nevnte vi at vi ønsker en åpen og ærlig kommunikasjon for å unngå problemer og forsinkelser. Dette kravet var et av kravene vi opprettholdte gjennom hele prosjektet grunnet de interpersonlige forholdene vi hadde før prosjekt start.

Scrum rammeverk og møtepraksis

- Problemer ved periode I midten, hvor det var mangel på møtestruktur, hvor valg ble tatt gjennom passivitet.

- Gjorde arbeid som ikke lenger ville være aktuelt grunnet annen persons endringer i prosjektet.

- Hjerte til SCRUM er Sprint, hvor produktet har fått en bedring, Vi deklarerte tidlig i prosjektet at våre spinter ville være hver iterasjon av gruppe prosjektet vårt som var ca. hver fjerde uke.

- Når vi hadde deklarert sprint lengden så planlegger vi hva vi ville oppnå innen Sprint. Disse målene var en kombinasjon av prosjekt krav og egne krav vi ville oppnå og implementere i applikasjonen vår

- For å opprettholde målene vi satt for neste sprint hadde vi mål om å ha minst et ukentlig Scrum meeting. Disse møtene gikk ut på å oppdatere, hva vi hadde gjort siden sist, hva vi drev med og videre hva vi selv skulle gjøre. Innad dette delte vi også problemer vi hadde møtt på

- Scrum består også av sprint review og sprint retrospective. I våre gruppe hadde vi review og retrospective samtidig som vi hadde vanlig scrum meeting.

- Det var en periode mot slutten av innlevering 2 og starten av innlevering 3 at det ikke ble ukentlig scrum meeting, grunnet at jeg blant annet var innlagt på sykehus og måtte undergå to operasjon.

- Dette påvirket gruppearbeidet siden det var lite overblikk av hva andre drev med og det førte til at valg ble tatt gjennom passivitet. Dette var noe vi greide å ta oss selv i og mot slutten av prosjektet og vi hadde da mye større søkelys på møtepraksis og å oppdatere hverandre

Konklusjon

Referanser

The scrum guide

Krav:

- Bruk konkrete eksempler fra arbeidet i din egen gruppe.

- Beskriv kort hvordan gruppen din jobbet med temaet, og diskuter følgende spørsmål:

  - indikerer hvilke faktorer bidro til høyere kvalitet om temaet

  - indikere hvilke faktorer som redusert kvaliteten på valgt temaet

  - hvilke fremtidige tiltak som kan tas for å sikre suksess med hensyn til dette temaet